ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема:	Scrum-план: спринти (умовно) + задачі спринту

Мета:	Навчитися планувати розробку навчального продукту за принципами Scrum: створити умовний план спринтів, сформувати backlog задач, визначити задачі для кожного спринту та підготувати базовий план виконання.

Завдання:

- Підготувати документ із Scrum-планом (спринти + backlog задач);

- Визначити перелік задач з пріоритетами;

- Визначити розподіл задач по спринтах (мінімум 3 спринти)

- Оновити README з посиланням на документацію;

- Підготувати файли-заготовки у папках docs, diagrams, prototype, tests.

Хід роботи

Короткий опис проекту (для контексту)

LearnTrack – це навчальний веб‑сервіс, створений для студентів, викладачів та адміністраторів. Його головна мета – забезпечити єдину платформу для контролю завдань та дедлайнів, що сприятиме зниженню кількості невиконаних робіт і підвищенню організованості навчального процесу.

- Для студентів: простий і швидкий доступ до завдань без складних меню, оптимізований навіть для слабкого інтернету чи старих пристроїв.

- Для викладачів: інструмент для швидкого додавання та перевірки завдань, що зменшує витрати часу на організацію навчання.

- Для адміністраторів: можливість керувати групами та доступами, підтримуючи порядок у системі.

LearnTrack підвищує дисципліну, спрощує комунікацію між учасниками навчального процесу та забезпечує якісну організацію навчання.

План ітерацій (спринтів)

Спринт 1 (Тиждень 1) – Базова платформа

  - Розробка архітектури та створення базової структури веб‑сервісу.

  - Реалізація реєстрації та авторизації користувачів (студенти, викладачі, адміністратори).

  - Налаштування бази даних для збереження завдань, груп та користувачів.

  - Створення простого інтерфейсу для студентів: перегляд списку завдань та дедлайнів.

Спринт 2 (Тиждень 2) – Функціонал для викладачів

  - Додавання можливості створювати та редагувати завдання.

  - Реалізація перевірки виконаних завдань та виставлення статусів.

  - Оптимізація інтерфейсу для швидкої роботи викладачів.

  - Тестування продуктивності на слабкому інтернеті та старих пристроях.

Спринт 3 (Тиждень 3) – Адміністрування та завершення MVP

  - Реалізація функцій адміністраторів: керування групами та доступами.

  - Впровадження системи сповіщень про дедлайни для студентів.

  - Завершення інтеграції всіх ролей у єдину платформу.

  - Фінальне тестування, виправлення помилок та підготовка до релізу MVP.

Таблиця 3.1 – Scrum-таблиця

| Sprint | Мета спринту | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Створити базову платформу та забезпечити доступ користувачів | Реалізовано реєстрацію та авторизацію студентів, викладачів і адміністраторів; налаштована база даних; студенти можуть переглядати список завдань і дедлайнів |
| Sprint 2 | Додати функціонал для викладачів | Викладачі можуть створювати та редагувати завдання, перевіряти виконані роботи; інтерфейс оптимізовано для швидкої роботи; проведено тестування на слабкому інтернеті та старих пристроях |
| Sprint 3 | Завершити MVP та додати адміністрування | Адміністратори можуть керувати групами та доступами; студенти отримують сповіщення про дедлайни; інтегровані всі ролі в єдину систему; проведено фінальне тестування та підготовку до релізу MVP |

Product Backlog (мінімум 15 задач)

Таблиця 3.2 – Product Backlog

| ID | Назва задачі | Опис | Пріоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реєстрація користувачів | Реалізувати можливість створення акаунтів для студентів, викладачів та адміністраторів | Високий | Заплановано |
| 2 | Авторизація | Забезпечити безпечний вхід у систему | Високий | Заплановано |
| 3 | База даних завдань | Створити структуру для збереження завдань та дедлайнів | Високий | Заплановано |
| 4 | Інтерфейс студентів | Реалізувати перегляд списку завдань та дедлайнів | Високий | Заплановано |
| 5 | Додавання завдань | Надати викладачам можливість створювати нові завдання | Високий | Заплановано |
| 6 | Редагування завдань | Дозволити викладачам змінювати існуючі завдання | Середній | Заплановано |
| 7 | Перевірка виконання | Реалізувати функцію перевірки та виставлення статусів завдань | Високий | Заплановано |
| 8 | Адміністрування груп | Додати можливість адміністратору керувати групами студентів | Високий | Заплановано |
| 9 | Керування доступами | Реалізувати контроль прав доступу для різних ролей | Високий | Заплановано |
| 10 | Сповіщення про дедлайни | Додати систему нагадувань студентам про наближення дедлайнів | Високий | Заплановано |
| 11 | Оптимізація інтерфейсу | Забезпечити простоту та швидкість роботи навіть на слабких пристроях | Середній | Заплановано |
| 12 | Тестування продуктивності | Перевірити роботу системи при слабкому інтернеті | Середній | Заплановано |
| 13 | Фінальне тестування | Провести інтеграційне тестування перед релізом MVP | Високий | Заплановано |
| 14 | Документація користувачів | Створити інструкції для студентів, викладачів та адміністраторів | Середній | Заплановано |
| 15 | Підготовка до релізу MVP | Завершити всі критичні функції та виправити помилки | Високий | Заплановано |

Розподіл задач по спринтах (Sprint Backlog)

Sprint 1 – задачі

- ID 1: Реєстрація користувачів

- ID 2: Авторизація

- ID 3: База даних завдань

- ID 4: Інтерфейс студентів

- ID 5: Додавання завдань

- ID 6: Редагування завдань

Sprint 2 – задачі

- ID 7: Перевірка виконання

- ID 8: Адміністрування груп

- ID 9: Керування доступами

- ID 10: Сповіщення про дедлайни

- ID 11: Оптимізація інтерфейсу

- ID 12: Тестування продуктивності

Sprint 3 – задачі

- ID 13: Фінальне тестування

- ID 14: Документація користувачів

- ID 15: Підготовка до релізу MVP

Definition of Done” (критерії готовності)

- Функція працює без критичних помилок

- Є мінімальний тест або перевірка виконання

- Код збережений у репозиторії та проходить збірку

- Оновлена документація або README

- Додані скриншоти чи приклади результату роботи

- Завдання перевірене та прийняте командою або власником продукту

MVP

MVP (мінімально життєздатний продукт)

MVP (Minimum Viable Product) – це мінімально життєздатний продукт, тобто найпростіша версія продукту, яка вже може виконувати основні функції та приносити користь користувачам. Його визначають для того, щоб швидко перевірити ідею на практиці, отримати зворотний зв’язок і зрозуміти, чи варто розвивати продукт далі. MVP допомагає уникнути зайвих витрат часу й ресурсів на функції, які можуть виявитися непотрібними. У навчальних проектах він особливо важливий, бо дозволяє сфокусуватися на головному, а не розпорошуватися на дрібниці. Це також дає можливість швидко побачити результат своєї роботи й навчитися працювати з реальними користувацькими потребами. Завдяки MVP учасники освітніх проектів краще розуміють процес створення продукту та принципи ефективної розробки.

Перелік MVP-функцій

Сформуємо перелік MVP-функцій для навчального веб-сервісу LearnTrack.

- Користувач може зареєструватися та увійти в систему (створення особистого акаунта).

- Система дозволяє створювати та переглядати навчальні курси (структура з темами та уроками).

- Користувач може відстежувати свій прогрес (відмічати завершені уроки, бачити відсоток виконання).

- Система дозволяє додавати та зберігати навчальні матеріали (тексти, відео, тести).

- Користувач може проходити інтерактивні тести чи завдання для перевірки знань.

- Система дозволяє формувати базову статистику (кількість завершених уроків, середній результат тестів).

- Користувач може отримувати повідомлення про нові матеріали чи дедлайни (простий механізм нотифікацій).

Аргументація вибору MVP

- Користувач може зареєструватися та увійти в систему. Без цього неможливо створити персональний досвід навчання. Завдання: забезпечити доступ до індивідуального акаунта та зберігати прогрес кожного користувача.

- Система дозволяє створювати та переглядати навчальні курси. Без курсів продукт не має змісту, адже немає навчального контенту. Завдання: дати структуру знань у вигляді тем та уроків.

- Користувач може відстежувати свій прогрес. Без відображення прогресу користувач не розуміє, наскільки він просунувся. Завдання: мотивувати та допомогти планувати навчання.

- Система дозволяє додавати та зберігати навчальні матеріали. Без матеріалів немає що вивчати. Завдання: надати доступ до текстів, відео та інших ресурсів у зручному форматі.

- Користувач може проходити інтерактивні тести чи завдання. Без перевірки знань навчання не має практичного результату. Завдання: дати можливість оцінити рівень засвоєння матеріалу.

- Система дозволяє формувати базову статистику. Без статистики неможливо зрозуміти ефективність навчання. Завдання: показати кількість завершених уроків та результати тестів.

- Користувач може отримувати повідомлення про нові матеріали чи дедлайни. Без нагадувань користувач може пропустити важливі оновлення. Завдання: підтримувати регулярність навчання та інформувати про зміни.

Таблиця пріоритетів (Must/Should/Could)

Створимо таблицю пріоритетів функцій веб-сервісу (табл. 3.3)

Таблиця 3.2 – Пріоритети функцій

| № | Функція | Пріоритет (Must/Should/ Could) | Пояснення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Користувач може зареєструватися та увійти в систему | Must | Без акаунта неможливо персоналізувати навчання; вирішує задачу доступу до індивідуального прогресу. |
| 2 | Система дозволяє створювати та переглядати навчальні курси | Must | Без курсів продукт не має змісту; вирішує задачу структурування знань. |
| 3 | Користувач може відстежувати свій прогрес | Must | Без прогресу користувач не бачить результатів; вирішує задачу мотивації та планування. |
| 4 | Система дозволяє додавати та зберігати навчальні матеріали | Must | Без матеріалів немає контенту для навчання; вирішує задачу доступу до ресурсів. |
| 5 | Користувач може проходити інтерактивні тести чи завдання | Must | Без перевірки знань навчання неефективне; вирішує задачу оцінки засвоєння. |
| 6 | Система дозволяє формувати базову статистику | Should | Без статистики можна навчатися, але складно оцінити ефективність; вирішує задачу аналітики. |
| 7 | Користувач може отримувати повідомлення про нові матеріали чи дедлайни | Should | Без нагадувань користувач може пропустити важливе; вирішує задачу регулярності навчання. |
| 8 | Система дозволяє базову комунікацію між викладачем і студентом (наприклад, коментарі чи питання) | Could | Без цього навчання можливе, але менш інтерактивне; вирішує задачу підтримки та зворотного зв’язку. |

Прив’язка MVP до спринтів

Розподілимо MVP по спринтах.

Sprint 1:

- Реєстрація та вхід користувача

- Створення та перегляд навчальних курсів

- Відстеження прогресу

Sprint 2:

- Додавання та збереження навчальних матеріалів

- Проходження інтерактивних тестів

- Формування базової статистики

Sprint 3:

- Повідомлення про нові матеріали чи дедлайни

- Базова комунікація між викладачем і студентом

Висновок: У ході практичної роботи було створено умовний Scrum‑план для навчального продукту LearnTrack, що включає визначення спринтів, формування backlog задач із пріоритетами та їх розподіл по трьох ітераціях. Такий підхід дозволив систематизувати процес розробки, зробити його прозорим і керованим. Заплановано три спринти: перший охоплює реєстрацію, створення курсів та відстеження прогресу; другий – додавання матеріалів, тестів і статистики; третій – повідомлення, комунікацію, тестування та документацію. До MVP входять критично необхідні функції (реєстрація, курси, прогрес, матеріали, тести), адже без них продукт не має сенсу як навчальний сервіс. Пріоритети розподілено за схемою Must/Should/Could: Must – основа продукту, Should – підвищення ефективності, Could – додаткова цінність. Таким чином, план забезпечує поступове нарощування функціоналу та контрольоване впровадження ключових можливостей.