ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 (Частина 1)

Тема:	Backlog: декомпозиція MVP на задачі + групування. Backlog + Trello/Notion: уточнення backlog, логіка виконання задач, план виконання на дошці

Мета:	Перетворити MVP (мінімальний набір функцій) на конкретні задачі для виконання та згрупувати ці задачі за напрямами: інтерфейс, логіка, дані, тестування. Уточнити та впорядкувати backlog на основі MVP, визначити логіку виконання задач (послідовність та залежності), а також створити дошку в Trello або Notion з планом виконання задач.

Завдання:

- Підготувати документ з переліком задач backlog (мінімум 20 задач).

- Визначити перелік задач згруповані за 4 категоріями: UI, Logic, Data, Testing.

- Для кожної задачі є підготувати короткий опис і пріоритет (Must/Should/Could).

- README оновлений посиланням на документ PR4.

- Уточнити backlog (за MVP) з позначеними залежностями та уточненнями.

- Визначити логіку виконання задач (порядок, залежності).

- Створити Trello/Notion-дошку з колонками та заповненими картками.

- У дошці додати «план виконання» (Sprint 1/2/3 або етапи).

- Зробити один скріншот – доказ готової дошки.

Хід роботи

MVP навчального продукту (коротко)

Запишемо перелік MVP-функцій з PR3_ScrumPlan_MVP для навчального веб-сервісу LearnTrack.

- Користувач може зареєструватися та увійти в систему (створення особистого акаунта).

- Система дозволяє створювати та переглядати навчальні курси (структура з темами та уроками).

- Користувач може відстежувати свій прогрес (відмічати завершені уроки, бачити відсоток виконання).

- Система дозволяє додавати та зберігати навчальні матеріали (тексти, відео, тести).

- Користувач може проходити інтерактивні тести чи завдання для перевірки знань.

- Система дозволяє формувати базову статистику (кількість завершених уроків, середній результат тестів).

- Користувач може отримувати повідомлення про нові матеріали чи дедлайни (простий механізм нотифікацій).

Декомпозиція MVP на задачі (Backlog)

Створимо таблицю декомпозиції MVP на задачі (Backlog) (табл. 4.1)

Таблиця 4.1 – декомпозиції MVP на задачі (Backlog)

| ID | Назва задачі | Короткий опис | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити форму реєстрації | Реалізувати сторінку створення акаунта з полями email, пароль, роль | Must |
| 2 | Реалізувати авторизацію | Забезпечити безпечний вхід у систему через email та пароль | Must |
| 3 | Налаштувати базу даних користувачів | Створити таблиці для студентів, викладачів та адміністраторів | Must |
| 4 | Створити сторінку профілю | Додати перегляд особистих даних та можливість редагування | Should |
| 5 | Реалізувати створення курсу | Додати функцію створення курсу з темами та уроками | Must |
| 6 | Реалізувати перегляд курсу | Створити інтерфейс для перегляду структури курсу | Must |
| 7 | Додати функцію відстеження прогресу | Реалізувати відмітку завершених уроків та відсоток виконання | Must |
| 8 | Створити сторінку матеріалів | Додати можливість завантаження текстів, відео та тестів | Must |
| 9 | Реалізувати проходження тестів | Додати інтерактивні тести з автоматичною перевіркою | Must |
| 10 | Налаштувати статистику користувача | Реалізувати перегляд кількості завершених уроків та середнього результату | Should |
| 11 | Додати систему сповіщень | Реалізувати повідомлення про нові матеріали та дедлайни | Should |
| 12 | Налаштувати ролі доступу | Реалізувати контроль прав для студентів, викладачів та адміністраторів | Must |
| 13 | Створити інтерфейс додавання завдань | Додати викладачам можливість створювати нові завдання | Must |
| 14 | Реалізувати редагування завдань | Дозволити викладачам змінювати існуючі завдання | Should |
| 15 | Перевірити виконання завдань | Реалізувати функцію виставлення статусів виконання | Must |
| 16 | Додати адміністрування груп | Реалізувати керування групами студентів | Should |
| 17 | Створити нагадування про дедлайни | Додати автоматичні повідомлення студентам | Must |
| 18 | Перевірити продуктивність системи | Провести тестування при слабкому інтернеті | Could |
| 19 | Створити документацію користувачів | Написати інструкції для студентів, викладачів та адміністраторів | Should |
| 20 | Провести інтеграційне тестування | Перевірити роботу всіх модулів перед релізом | Must |
| 21 | Підготувати реліз MVP | Завершити критичні функції та виправити помилки | Must |
| 22 | Налаштувати резервне копіювання | Реалізувати автоматичне збереження даних | Should |
| 23 | Додати логування подій | Реалізувати запис ключових дій користувачів | Could |
| 24 | Перевірити безпеку авторизації | Провести тестування захисту від SQL‑ін’єкцій та XSS | Must |

Групування задач (4 категорії)

Виконаємо групування задач за наступними напрямами:

Інтерфейс (UI)

1 – Створити форму реєстрації

2 – Реалізувати авторизацію

4 – Створити сторінку профілю

6 – Реалізувати перегляд курсу

8 – Створити сторінку матеріалів

13 – Створити інтерфейс додавання завдань

Логіка (Logic)

5 – Реалізувати створення курсу

7 – Додати функцію відстеження прогресу

9 – Реалізувати проходження тестів

12 – Налаштувати ролі доступу

14 – Реалізувати редагування завдань

16 – Додати адміністрування груп

Дані (Data)

3 – Налаштувати базу даних користувачів

10 – Налаштувати статистику користувача

11 – Додати систему сповіщень

17 – Створити нагадування про дедлайни

22 – Налаштувати резервне копіювання

23 – Додати логування подій

Тестування (Testing)

15 – Перевірити виконання завдань

18 – Перевірити продуктивність системи

19 – Створити документацію користувачів

20 – Провести інтеграційне тестування

21 – Підготувати реліз MVP

24 – Перевірити безпеку авторизації

Перевірка пріоритетів у групах

Підрахуємо кількість задач по пріоритетах:

  - Кількість Must:	15 задач;

  - Кількість Should:	7 задач;

  - Кількість Could:	2 задачі.

Уточнення backlog за MVP

Переглянемо MVP-функції (з PR3) та перевіримо, що backlog їх реально покриває. Відберемо задачі, які відносяться до MVP, у таблиці backlog (24 задачі) знайдемо ті, які мають пріоритет Must й запишемо їх окремим списком:

1 – Створити форму реєстрації

2 – Реалізувати авторизацію

3 – Налаштувати базу даних користувачів

5 – Реалізувати створення курсу

6 – Реалізувати перегляд курсу

7 – Додати функцію відстеження прогресу

8 – Створити сторінку матеріалів

9 – Реалізувати проходження тестів

12 – Налаштувати ролі доступу

13 – Створити інтерфейс додавання завдань

15 – Перевірити виконання завдань

17 – Створити нагадування про дедлайни

20 – Провести інтеграційне тестування

21 – Підготувати реліз MVP

24 – Перевірити безпеку авторизації

Уточнення формулювань задач

Виконаємо уточнення формулювань для задач з ID: 2, 5, 6, 12, 15.

Було: 2 – Реалізувати авторизацію

Стало: 2 – Реалізувати безпечний механізм входу

Уточнення: Створити форму входу з перевіркою email та пароля, додати захист від несанкціонованого доступу.

Було: 5 – Реалізувати створення курсу

Стало: 5 – Реалізувати функцію створення курсу з темами та уроками

Уточнення: Додати інтерфейс для викладачів, де можна створювати курс, додавати теми та прикріплювати уроки.

Було: 6 – Реалізувати перегляд курсу

Стало: 6 – Реалізувати інтерфейс перегляду структури курсу

Уточнення: Створити сторінку, де студент бачить список тем та уроків у вибраному курсі.

Було: 12 – Налаштувати ролі доступу

Стало: 12 – Реалізувати контроль прав доступу для ролей

Уточнення: Впровадити систему прав для студентів, викладачів та адміністраторів, щоб обмежити або дозволити певні дії.

Було: 15 – Перевірити виконання завдань

Стало: 15 – Реалізувати функцію перевірки та виставлення статусів завдань

Уточнення: Додати можливість викладачу позначати завдання як виконане або невиконане та відображати статус студенту.

Перевірити, що MVP не має «дір»

MVP покривається backlog-задачами: Так

Нові задачі додані до backlog: Ні

Backlog готовий до реалізації MVP.

Логіка виконання задач

Залежності задач

- ID‑05 залежить від ID‑02 (спочатку потрібно реалізувати авторизацію, щоб викладач міг створювати курси).

- ID‑06 залежить від ID‑05 (не можна переглядати курс без його створення).

- ID‑09 залежить від ID‑05 (проходження тестів можливе лише після створення курсу з уроками).

- ID‑15 залежить від ID‑13 (перевірка виконання завдань можлива лише після того, як завдання створені).

- ID‑17 залежить від ID‑11 (нагадування про дедлайни працюють тільки після реалізації системи сповіщень).

- ID‑24 залежить від ID‑02 (перевірка безпеки авторизації можлива лише після реалізації механізму входу).

Рекомендована послідовність виконання

1 – Створити форму реєстрації

2 – Реалізувати безпечний механізм входу

3 – Налаштувати базу даних користувачів

5 – Реалізувати функцію створення курсу з темами та уроками

6 – Реалізувати інтерфейс перегляду структури курсу

7 – Додати функцію відстеження прогресу

8 – Створити сторінку матеріалів

9 – Реалізувати проходження тестів

12 – Реалізувати контроль прав доступу для ролей

15 – Реалізувати функцію перевірки та виставлення статусів завдань

Створення дошки у Trello

Відкриємо веб-сервіс Trello за посиланням https://trello.com й зареєструємося. Створимо дошку проекту PR4_part2_board. На дошці створимо колонки з наступними назвами:

- Backlog

- To Do

- In Progress

- Testing

- Done

Перенесемо з Backlog 15 задач у вигляді карток. Формат карток зробимо у вигляді ID – Назва задачі. До картки додамо короткий опис з backlog на 1–2 речення.

Кожній картці додамо мітки позначення пріоритету: Must, Should, Could.

Відобразимо план роботи по спринтах на дошці. Для цього створимо на картці поле Priority, в яке додамо три мітки (Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3) у вигляді випадаючого списку. Тепер в кожній картці встановимо відповідний Sprint.

Останнім етапом розкладемо задачі по колонках для початкового стану дошки:

- у Backlog розмістимо більшість задач;

- у To Do: мінімум 5 задач (Sprint 1)

- у In Progress: 1 задача (покажемо початок роботи)

- Testing і Done поки залишимо порожніми

Посилання на дошку Trello: https://trello.com/b/oD16qQ76

Висновок: У ході практичної роботи було здійснено декомпозицію MVP на конкретні задачі та їх групування за напрямами інтерфейсу, логіки, даних і тестування. Це дозволило перетворити загальну концепцію продукту на структурований backlog із чіткими описами та пріоритетами Must/Should/Could. Backlog був уточнений відповідно до MVP, визначено залежності між задачами та логіку їх виконання, що забезпечує послідовність і контрольованість процесу. Для візуалізації плану створено дошку в Trello/Notion із заповненими картками та розподілом по етапах, що робить управління задачами прозорим і зручним. Такий підхід дає змогу систематизувати роботу над продуктом і забезпечити поступове впровадження ключових функцій.